[ 회 의 록 ]

dka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | 그림판 | **일 시** | 2023.02.07 |
| **회의장소** | 상명대학교 공학관 라운지 | **참 석 자** | 구재성, 김지은, 문진수, 박진은, 성가연 |

※ 계획 대비 진행 현황, 지난주 이슈 처리 현황, 작업 진행 현황, 신규 이슈에 대해 작성해주시기 바랍니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **회의 내용** |
| **계획 대비 진행 현황** | 1. 백엔드 모델 결정 2. 스프링 부트 3. 장고 4. 정확한 주제 파악 5. 딥러닝을 이용한 이미지 검출 및 시점, 표정 변환 기술 연구 6. 주제 디테일 설정: 페이스 로테이션, 표정 변화 / 대상: 웹툰 작가 |
| **지난주 이슈 처리 현황** | 1. 관련된 인프런 강의 및 프로젝트 시 도움될 만한 파일 공유 받음 2. Git hub 그룹 프로젝트 생성 완료 3. 팀명 결정 완료 4. 다음 미팅 시 진행할 발표 준비 완료 5. 사용할 데이터 종류 고안: 네이버 웹툰 -> 목적: 인력, 시간 소비 단축 |
| **신규 이슈** | 1. 스프링, 리액트 추천 받은 강의 2월 내로 공부 끝내기 2. CV 인프런 강의 들어도 좋을 지 교수님께 상의: 딥러닝 컴퓨터 비전 완벽 가이드 |

※ 팀 내부 회의 일정에 대해 작성 바랍니다.※ 팀 내부 회의 일정 대해 작성 바랍니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **향후 회의 일정** | 1. 교수님 미팅: 2/9(목) 18:00, 상명대 G422 |
|  |
|  |

