[ 회 의 록 ]

dka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | webtooner | **일 시** | 2023.03.02 |
| **회의장소** | 대면 | **참 석 자** | 구재성, 김지은, 문진수, 박진은, 성가연 |

*※ 계획 대비 진행 현황, 지난주 이슈 처리 현황, 작업 진행 현황, 신규 이슈에 대해 작성해주시기 바랍니다.*

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **회의 내용** |
| **계획 대비 진행 현황** | 1. 프로젝트 일정  1. 생명 주기 모델 2. Waterfall |
| **지난주 이슈 처리 현황** | 1. 프로젝트 계획서에 백엔드 사용 도구 2. DB: MySQL 3. CICD tool: github actions, code deploy 를 사용해서 지속병합 배포결정 4. UI prototype 작성함 5. UI 를 통해서 기능요구사항명세 역할분담    1. 로그인: 송가연    2. 메인페이지: 요구사항작성 완료    3. 사용페이지: (구재성, 문진수 )    4. 헤더: 진욱    5. 마이페이지: 김지은    6. about: 박진은 |
| **신규 이슈** | 1. 이미지 생성모델 추후 교수님 수업 이후에 결정하고 설계할것  2. 데이터 수집 방향 추후 논의 필요( 데이터 수집 범위 및 방법 결정할 것)  3. 벡엔드 테이블 설계 들어갈 것  4. CICD 공부해올 것 |

*※ 팀 내부 회의 일정에 대해 작성 바랍니다.※ 팀 내부 회의 일정 대해 작성 바랍니다.*

|  |  |
| --- | --- |
| **향후 회의 일정** | 1. 교수님 미팅: 3/6(화) 20:00, Gather town |
| 1. 정기 회의: 3/2(목) 19:00, 상명대 공학관 라운지 |
|  |

