[ 회 의 록 ]

dka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | Webtooner | **일 시** | 2023.03.07 |
| **회의장소** | 비대면 | **참 석 자** | 구재성, 김지은, 문진수, 박진은, 성가연,이진욱 |

※ 계획 대비 진행 현황, 지난주 이슈 처리 현황, 작업 진행 현황, 신규 이슈에 대해 작성해주시기 바랍니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **회의 내용** |
| **계획 대비 진행 현황** | 1. 프론트엔드, 백엔드 공부 진행 상황  -두 파트 모두 3/12일부터 본격적인 개발 시작  2. CI/CD 사용 툴 제안  -github action은 기능이 제한적이므로 실무에서 자주 사용하는 docker 로 결정  3. 데이터베이스 야물 설정 완료 |
| **지난주 이슈 처리 현황** | 1. 목요일 회의 대면/비대면 여부 결정  -교수님 미팅과 상관없이 대면 6시로 결정  -다른 일정 있을 시, 일주일 전 연락해서 다른 요일로 수정 가능  2. 요구사항명세서, 계획서 작성 완료  -요구사항명세서는 약간의 수정 필요 |
| **신규 이슈** | <다음 회의 안건 및 준비사항>  1. 프론트엔드, 백엔드 역할 분담  -3/13일부터 본격적인 개발 시작을 위한 역할 분담할 것  -백엔드: api 대로 나누기  -예상 역할 분담: 배포( 1), ci/cd (1 or 2), 개발(2)  2. 백엔드 소스 git pull 해서 야물 파일에 붙복하기  -java 17로 해야함  3. 추가 조사 사항  -프로젝트 서버 만드는 구조 (진은, 지은)  -Doker로 ci/cd 구현하는 방법(진수, 재성)  -네트리파이에서 프론트엔드 배포 방법 (가연, 진욱) |

※ 팀 내부 회의 일정에 대해 작성 바랍니다.※ 팀 내부 회의 일정 대해 작성 바랍니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **향후 회의 일정** | 1. 내부 회의: 3/9(목) 18:00, 상명대 공학관 라운지 |
|  |
|  |

