[ 회 의 록 ]

dka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | Webtooner | **일 시** | 2023.03.09 |
| **회의장소** | 대면(공학관 라운지) | **참 석 자** | 구재성, 김지은, 문진수, 박진은, 성가연,이진욱 |

※ 계획 대비 진행 현황, 지난주 이슈 처리 현황, 작업 진행 현황, 신규 이슈에 대해 작성해주시기 바랍니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **회의 내용** |
| **계획 대비 진행 현황** | 1. 기존 기획한 기능 외 추가적인 기능 추가  - ‘숨고’ 사이트를 참고하여 튜터와 튜티를 연결시켜 주는 기능 기획 추가.  - (보류) ~~딥러닝 모델을 이용하여 스케치 단계의 그림을 완성에 가깝게 그려주는 그림 보조 기능~~  2. 프론트엔드 / 백엔드 개발 역할 분담  -프론트의 경우 각자 맡은 페이지 별 Figma 를 이용한 웹 페이지 초안 디자인 이후 코딩 예정  -프론트와 백엔드 전부 12일부터는 본격적인 개발 시작 |
| **지난주 이슈 처리 현황** | 1. CI/CD  -기존에 도커를 활용해 보기로 했었으나, 예상보다 설정이 복잡하여 다시 Github Action 쪽으로 고려  2. Netlify  -깃헙에 연결 후 간단한 설정만 하면 되므로 웹 페이지 완성 이후 설정해도 충분하다고 판단  3. 딥 러닝 모델 설정  -일단 교수님께 추천받은 디퓨전 모델로 설정 |
| **신규 이슈** | 공통  -각자 디퓨전 모델에 대해 공부해오기  -bootstrap 에서 채팅 기능과 관련된 부분 찾아보기  -새로 추가된 튜터 관련 기능에 대해 맡은 페이지 별 요구사항 명세서 작성  프론트  -트위터 클론코딩 강의 수강 |

※ 팀 내부 회의 일정에 대해 작성 바랍니다.※ 팀 내부 회의 일정 대해 작성 바랍니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **향후 회의 일정** | 1. 내부 회의 : 03/14(화) 2000 , Gather Town |
|  |
|  |

