[ 회 의 록 ]

dka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | Webtooner | **일 시** | 2023.03.16 |
| **회의장소** | G209 | **참 석 자** | 구재성, 김지은, 문진수, 박진은, 성가연 |

※ 계획 대비 진행 현황, 지난주 이슈 처리 현황, 작업 진행 현황, 신규 이슈에 대해 작성해주시기 바랍니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **회의 내용** |
| **계획 대비 진행 현황** | 1. 세부 사항 교수님께 컨펌 받은 후 본격적으로 개발 도입   - 모델 결정, 추가기능 구현 여부   1. 백엔드, 프런트엔드 나누어 세부적인 계획 설정 |
| **지난주 이슈 처리 현황** | 1. 추가기능 튜티-튜터 연결 서비스 구현하는 것으로 결정 2. stable diffusion 모델 사용   - 학습된 모델 파인튜닝, 데이터 바꿔주면 표정 뿐만 아니라 각도도 적용 가능할 것 |
| **신규 이슈** | 1. 백엔드: DB 생성, CRUD 분담   - afterImage, beforeImage, tutor: 박진은  - User, Room, Message: 구재성  - Tutee, CategoryTutor, Category: 문진수   1. 프런트 엔드: Figma UI 스토리보드 생성   - 메인페이지, 마이페이지, 어바웃페이지: 이진욱  - 사용페이지, 채팅페이지: 김지은  - 튜터 등록, 상세, 찾기, 마이페이지: 성가연  3. 계획서 수정 |

※ 팀 내부 회의 일정에 대해 작성 바랍니다.※ 팀 내부 회의 일정 대해 작성 바랍니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **향후 회의 일정** | 1. 내부 회의: 3/21(회) 20:00, Gather Town |
|  |
|  |

