[ 회 의 록 ]

dka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | webtooner | **일 시** | 2023.03.23 |
| **회의장소** | 대면 | **참 석 자** | 구재성, 김지은, 문진수, 박진은, 성가연 |

*※ 계획 대비 진행 현황, 지난주 이슈 처리 현황, 작업 진행 현황, 신규 이슈에 대해 작성해주시기 바랍니다.*

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **회의 내용** |
| **계획 대비 진행 현황** | 1. 모델 개발진행 단계에서 추가학습을 진행함. 2. 기본적인 CRUD api 개발 완료함(채탱 및 유저 제외) |
| **지난주 이슈 처리 현황** | 1. DB 변경 사항 적용완료 2. 프론트 엔드 피그마 디자인 수정 완료 |
| **신규 이슈** | 1. coding convention service layer 를 구현할때 필요한거 직접 구현하기로 합의 2. swagger 사용법에 대해서 공유함 , 또한 config 완료함 3. package 구조 통일성 있게 구현함, 일부 차이가 있었는데 통일성 있게 변경함 4. dev 브렌치를 사용해서 공유함 배포가 될 브렌치임 5. 팀원 message 구현 끝나면 진행하는 것으로 합의함. |

*※ 팀 내부 회의 일정에 대해 작성 바랍니다.※ 팀 내부 회의 일정 대해 작성 바랍니다.*

|  |  |
| --- | --- |
| **향후 회의 일정** | 1. 교수님 미팅: 3/28(화) 20:00, Gather town |
| 1. 정기 회의: 3/30(목) 19:00, 상명대 공학관 라운지 |
|  |

